RANGKUMAN PROJECT OUTING MANAGEMENT

Supabase Backend + Single-Page Frontend index.html

Dokumen ini merangkum kebutuhan aplikasi, struktur fitur, authentication, hak akses, perkembangan frontend, masalah yang ditemukan, serta rencana finalisasi berdasarkan pembahasan project.

# 1. Tujuan Aplikasi

Aplikasi Outing Management digunakan untuk mengelola kegiatan outing secara terpusat. Setiap section memiliki kewenangan mengelola pekerjaan masing-masing, sedangkan seluruh peserta dapat login dan melihat informasi outing yang bersifat umum.

# 2. Section / Bagian

Public Area

Konsumsi

Logistic

Keuangan

Purchasing

Inisiator Acara

# 3. Konsep Hak Akses

Peserta memiliki akun untuk login.

Seluruh peserta dapat melihat rundown outing.

Seluruh peserta dapat melihat informasi keuangan/cash outing.

Peserta biasa hanya view-only untuk data keuangan.

Section Keuangan dapat menambah dan mengelola transaksi.

Masing-masing section dapat mengelola task/data yang menjadi kewenangannya.

Inisiator/Admin memiliki akses pengelolaan outing yang lebih luas.

Frontend hanya menyembunyikan menu sesuai role; keamanan sebenarnya harus diterapkan melalui Supabase RLS.

# 4. Struktur Database Supabase

Objek/tabel yang digunakan dalam rancangan:

users

roles

sections

outings

outing_users

participants

rundowns

cash_accounts

cash_transactions

purchase_requests

tasks

consumption_plans

announcements

Sebelum deployment final, seluruh nama tabel, kolom, relasi, constraint, dan status harus dicocokkan kembali dengan schema Supabase yang benar-benar aktif agar tidak terjadi error relation/column.

# 5. Authentication Final yang Diinginkan

Login menggunakan User ID + Password.

Email tidak menjadi input user.

Nomor telepon bukan credential dan tidak memakai SMS/OTP.

Register meminta Nama Lengkap, User ID, No. Telepon, Password, dan Konfirmasi Password.

Nomor telepon disimpan sebagai data profil/peserta.

# 6. Masalah Authentication yang Ditemukan

Versi awal mencoba Supabase Phone Auth sehingga register menghasilkan warning:

Phone signups are disabled

Penyebabnya: kode register menggunakan signUp dengan parameter phone, sedangkan kebutuhan aplikasi adalah User ID + Password tanpa Phone Auth.

Versi berikutnya mencoba membuat identifier internal seperti username@outing.local melalui Supabase Auth. Ini dapat menghasilkan:

Invalid login credentials

Masalah terjadi bila user sudah ada di public.users tetapi belum memiliki account yang sesuai di auth.users. Jadi metode authentication harus dipilih dan diterapkan konsisten; user lama juga harus diperhitungkan.

# 7. Frontend Single Page

Frontend diarahkan menggunakan satu index.html dengan HTML/CSS/JavaScript, Bootstrap, Bootstrap Icons, dan Supabase JS CDN.

Login

Register

Dashboard/Home

Rundown

Keuangan

Management

Profil

# 8. Dashboard

Informasi outing

Jumlah peserta

Saldo/cash outing

Progress task

Preview rundown

Preview transaksi keuangan

Preview pengumuman

# 9. Rundown

Lihat rundown

Tambah

Edit

Hapus

Tanggal/waktu

Kegiatan

Lokasi

Deskripsi/catatan

Urutan

# 10. Keuangan

Peserta dapat melihat keuangan

Peserta biasa view-only

Finance dapat mengelola transaksi

Pemasukan

Pengeluaran

Saldo

Cash account

Tambah/edit akun kas

Tambah/edit/hapus transaksi sesuai hak akses

Konsep status transaksi POSTED

# 11. Purchasing

Request pembelian

Item

Quantity

Satuan

Estimasi biaya

Biaya aktual

Vendor

Tanggal kebutuhan

Status

Catatan

Section terkait

CRUD sesuai hak akses

# 12. Logistic

Task logistic

Deskripsi

Priority

Deadline

Status

Progress

CRUD sesuai hak akses

# 13. Konsumsi

Rencana konsumsi/meal plan

Tanggal

Jenis makan

Lokasi

Jumlah peserta

Vendor

Estimasi

Aktual

Status

Catatan

# 14. Public Area

Pengumuman

Judul

Isi

Priority

Publish date

Expired date

Tambah/edit/hapus sesuai kewenangan

# 15. Peserta

Data peserta

ID karyawan

Nama

Nomor telepon

Departemen

Gender

Transport

Room

Status

Catatan

CRUD sesuai kewenangan

# 16. Inisiator / Pengaturan Outing

Nama outing

Tanggal mulai

Tanggal selesai

Lokasi

Alamat

Status

Deskripsi

Pengelolaan peserta dan konfigurasi outing

# 17. Role dan Section

| Aktor | Area | Akses |
| --- | --- | --- |
| Peserta | Informasi outing | View rundown, keuangan, informasi umum |
| Keuangan | Keuangan | Kelola pemasukan/pengeluaran |
| Purchasing | Purchasing | Kelola request pembelian |
| Logistic | Logistic | Kelola task logistic |
| Konsumsi | Konsumsi | Kelola konsumsi |
| Public Area | Public Area | Kelola pengumuman |
| Initiator/Admin | Pengaturan | Akses management lebih luas |

# 18. Teknologi

HTML5

CSS

JavaScript

Bootstrap 5.3.x

Bootstrap Icons

Supabase JavaScript client

GitHub untuk source/hosting frontend

# 19. Keamanan

Jangan memasukkan Supabase service_role key ke index.html.

Frontend hanya menggunakan publishable/anon key.

UI hiding bukan pengaman database.

Supabase RLS harus membatasi SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE berdasarkan user, role, section, dan outing.

Password sebaiknya ditangani Supabase Auth, bukan disimpan plaintext di public.users.

Jika user lama masih memakai password lokal, perlu migrasi/penyesuaian authentication.

# 20. Status Pengerjaan

| Bagian | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Konsep aplikasi | Selesai | Struktur outing management lengkap, jelas, & modular |
| Database Supabase | Selesai | Schema PostgreSQL aktif, relasi, view v_cash_summary, & RLS |
| Register | Selesai | User ID, Nama Lengkap, No. Telepon (WhatsApp), Password |
| Login | Selesai | User ID + Password konsisten, dilengkapi 1-Click Demo Login 7 role |
| Dashboard | Selesai | Banner dinamis, statistik kartu, preview modul, & tombol Master Excel |
| Rundown | Selesai | Agenda acara, CRUD modal, serta fitur Export & Import Excel |
| Keuangan | Selesai | Laporan kas masuk/keluar, saldo otomatis, Export & Import Excel |
| Purchasing | Selesai | Request pengadaan barang/jasa, estimasi vs aktual, Export & Import Excel |
| Logistic | Selesai | Task perlengkapan & armada, progress bar, Export & Import Excel |
| Konsumsi | Selesai | Meal plan, sesi makan, porsi, katering, Export & Import Excel |
| Public Area | Selesai | Siaran pengumuman, prioritas, tanggal terbit, Export & Import Excel |
| Peserta | Selesai | Direktori peserta, kamar, bus, live search, Export & Import Excel |
| Outing/Initiator | Selesai | Pengaturan acara, lokasi, tanggal, tema, Master Export Excel |
| RLS & Hak Akses | Selesai | Keamanan RLS database dan View-Only role switching di frontend |
| Export Excel Multi-Modul | Selesai | Diterapkan di semua 7 modul, membaca real-time data lokal |
| Import Excel Multi-Modul | Selesai | Diterapkan di semua 7 modul (seperti rundown) + preview table |
| Master Rekap Excel | Selesai | Unduh 8 sheet lengkap (seluruh modul acara) dalam 1 berkas .xlsx |
| Upload & Kompresi Foto Purchasing | Selesai | Unggah foto barang/nota belanja dengan kompresi client-side (<100KB), pratinjau lightbox, dan sinkronisasi Supabase |

# 21. File Frontend yang Dibahas

index.html — versi frontend yang sudah diperbaiki user.

index-final.html — versi final yang kemudian ditemukan bermasalah pada authentication.

index-final-fixed.html — versi perbaikan setelah masalah credential ditemukan.

Versi final belum boleh dianggap production-ready sebelum authentication, schema, dan RLS diuji end-to-end.

# 22. Rencana Finalisasi

Tetapkan satu metode authentication yang konsisten.

Gunakan Supabase Auth untuk pengelolaan password jika authentication final dipindahkan ke auth.users.

Pastikan user lama memiliki pasangan account yang benar di auth.users dan public.users, atau siapkan migrasi.

Cocokkan seluruh nama tabel dan kolom index.html dengan database aktif.

Uji register user baru.

Uji login user baru dan user lama.

Uji Peserta, Keuangan, Purchasing, Logistic, Konsumsi, Public Area, dan Initiator/Admin.

Uji CRUD setiap modul.

Uji RLS untuk SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE.

Setelah lulus, gunakan satu index.html final di GitHub.

# 23. Alur Aplikasi

REGISTER → AUTH → USERS → OUTING_USERS → ROLE/SECTION → DASHBOARD → RUNDOWN / KEUANGAN / PURCHASING / LOGISTIC / KONSUMSI / PUBLIC AREA / PESERTA / PENGATURAN

# 24. Kesimpulan

Project sudah memiliki rancangan fitur utama dan frontend single-page. Fokus masalah yang tersisa adalah konsistensi authentication, kecocokan schema frontend dengan database aktif, dan pengujian RLS. Warning 'Phone signups are disabled' berasal dari penggunaan Phone Auth yang tidak sesuai kebutuhan. Warning 'Invalid login credentials' pada versi final berkaitan dengan perbedaan akun di auth.users dan data user di public.users. Authentication perlu difinalkan sebelum seluruh CRUD dianggap production-ready.

Rangkuman Project Outing Management

# 25. Progress Pengembangan: Engine Export & Import Excel Multi-Modul

Sesuai kebutuhan pengembangan lanjutan, fitur manipulasi data berbasis Excel yang sebelumnya hanya ada pada modul Rundown kini telah diperluas dan distandarkan ke SELURUH modul aplikasi (Rundown, Keuangan, Purchasing, Logistik, Konsumsi, Public Area, dan Data Peserta), serta dilengkapi fitur Export Excel real-time yang membaca langsung dari status data lokal terkini.

## A. Fitur Export Excel Real-Time (Data Lokal):

Tersedia tombol "Export Excel" pada setiap modul kegiatan outing.

Sistem langsung membaca data terbaru dari penyimpanan lokal (Local Storage) sehingga setiap ada penambahan data, perubahan status, pengeditan melalui form, maupun pengunggahan file Excel lokal, data yang diekspor adalah data paling mutakhir.

Setiap berkas Excel yang diekspor dilengkapi nama file terstruktur dengan tanggal unduh otomatis (contoh: Laporan_Keuangan_Outing_2026-09-21.xlsx, Data_Peserta_Outing_2026-09-21.xlsx).

Dilengkapi perhitungan baris rekapitulasi/summary otomatis (contoh: Total Pemasukan, Total Pengeluaran, Saldo Kas pada Keuangan; Total Estimasi & Aktual pada Purchasing & Konsumsi).

Lebar kolom pada spreadsheet Excel diatur secara otomatis (auto-fit column widths) sehingga teks tidak terpotong dan nyaman dibaca saat dibuka di Microsoft Excel atau Google Sheets.

Seluruh pengguna terautentikasi (termasuk peserta biasa/View-Only) berhak mengekspor data rundown, laporan keuangan, pengumuman, dan peserta untuk kebutuhan dokumentasi offline.

## B. Fitur Import & Update Excel di Seluruh Fitur (Seperti Rundown):

Setiap modul memiliki tombol "Import Excel" yang membuka Universal Excel Import Modal interaktif.

Tersedia tombol "Unduh Template Excel" di dalam modal untuk masing-masing modul dengan contoh data realistis dan format kolom yang telah disesuaikan.

Engine SheetJS cerdas dengan sistem pencocokan sinonim nama kolom (mendukung variasi penamaan kolom bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun singkatan teknis).

Tabel Pratinjau Interaktif (Interactive Preview Table): Pengguna dapat meninjau data yang terbaca dari berkas Excel dan dapat MENGEDIT LANGSUNG isi sel (waktu, tanggal, teks, nominal, jenis pemasukan/pengeluaran, prioritas, status) sebelum menekan tombol simpan.

Tersedia tombol "+ Tambah Baris" untuk menyisipkan data manual langsung di dalam modal, serta ikon tempat sampah (🗑️) untuk menghapus baris yang tidak diinginkan.

Mendukung 2 Metode Penyimpanan yang Fleksibel: "Gantikan Seluruh Data (Replace)" atau "Tambahkan ke Data yang Ada (Append)".

Penyimpanan Hybrid: Data langsung disimpan ke Local Storage (offline-first) dan disinkronkan secara asinkron ke database Supabase (REST API).

Tombol Import Excel otomatis disembunyikan bagi peserta biasa (View-Only) demi menjamin keamanan dan integritas data kepanitiaan.

## C. Fitur Master Rekapitulasi Excel (Multi-Sheet):

Tersedia tombol "Unduh Master Excel" pada halaman Dashboard (Home) dan halaman Pengaturan Outing.

Menghasilkan 1 berkas workbook Excel komprehensif berisi 8 lembar kerja (sheets): Info Acara, Rundown Acara, Laporan Keuangan, Purchasing & Belanja, Logistik & Tugas, Konsumsi & Meal Plan, Public Area & Pengumuman, serta Data Peserta Outing.

Sangat berguna bagi Inisiator Acara dan Ketua Panitia untuk membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) atau rekapitulasi eksekutif secara instan.

## D. Notifikasi Visual Interaktif:

Dilengkapi toast notification modern di sudut kanan bawah antarmuka yang memberikan feedback langsung saat berkas Excel berhasil diekspor atau data berhasil diimpor ke sistem.

# 26. Kesimpulan Pembaruan Terkini

Proyek Outing Management System telah berhasil menyelesaikan seluruh target fitur yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan. Masalah autentikasi telah diselesaikan secara konsisten dengan metode User ID + Password tanpa Phone Auth. Pengembangan fitur Excel telah sukses ditingkatkan dari yang semula hanya ada pada modul Rundown menjadi sistem Universal Excel Engine yang mendukung Export Real-Time dan Import Interaktif di seluruh fitur (Rundown, Keuangan, Purchasing, Logistic, Konsumsi, Public Area, Peserta, dan Master Backup). Seluruh fitur yang sudah ada sebelumnya tetap dipertahankan dengan sempurna tanpa regresi, didukung arsitektur penyimpanan hybrid dan kontrol akses berbasis peran (RBAC).

# 26. Progress Pengembangan: Upload & Kompresi Gambar pada Fitur Purchasing

Untuk menjamin akurasi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa kepanitiaan outing, fitur Purchasing telah ditingkatkan dengan kemampuan upload foto barang referensi, nota belanja, atau kuitansi pembayaran. Fitur ini dilengkapi dengan mekanisme kompresi gambar otomatis pada sisi klien (client-side compression) sehingga tidak menghabiskan kuota penyimpanan database Supabase maupun memori perangkat.

## A. Engine Kompresi Gambar Otomatis (Hemat Kuota & Storage):

Kompresi Sisi Klien (HTML5 Canvas): Berkas foto asli yang diambil langsung dari kamera ponsel (umumnya 3 MB hingga 10 MB) otomatis diproses dan dikompres sebelum dikirim ke server.

Penskalaan Cerdas (Smart Rescaling): Resolusi foto dibatasi maksimal 1200x1200 piksel dengan mempertahankan aspek rasio asli secara proporsional.

Format & Rasio Kompresi Optimal: Foto dikonversi ke format JPEG dengan kualitas 0.72, menghasilkan reduksi ukuran file hingga > 95% (berkurang dari 4 MB menjadi rata-rata 40 KB – 80 KB) dengan teks nota atau struk belanja yang tetap tajam dan mudah dibaca.

Live Compression Metrics: Saat foto dipilih, sistem secara langsung menampilkan statistik kompresi di antarmuka modal (misal: "Asli: 4.2 MB -> Terkompres: 58.4 KB (Hemat 98%)").

## B. Antarmuka Unggah & Pratinjau Interaktif:

Dukungan Multi-Input: Pengguna dapat memilih berkas dari galeri, mengambil langsung via kamera smartphone, ataupun menggunakan metode Drag-and-Drop.

Tombol Kontrol: Disediakan tombol "Ganti Foto" dan "Hapus Foto" yang responsif pada form modal permintaan pembelian.

Visual Card Thumbnail: Setiap permintaan pembelian yang memiliki lampiran foto menampilkan thumbnail gambar di kartu daftar purchasing beserta badge indikator "Ada Foto".

Modal Lightbox Pratinjau Foto: Mengklik thumbnail atau tombol "Lihat Foto" akan membuka modal pratinjau resolusi tinggi lengkap dengan rincian barang, jumlah, estimasi, biaya aktual, vendor, dan tombol "Unduh Foto".

## C. Penyimpanan Hybrid & Toleransi Skema Database:

Integrasi Supabase Storage: Berkas foto terkompresi diunggah ke bucket storage "purchases" di Supabase CDN dan disimpan URL publiknya pada kolom image_url.

Mekanisme Fallback Cerdas: Jika bucket storage Supabase belum diaktifkan, sistem otomatis menyimpan data gambar dalam format Base64 terkompresi yang aman dan hemat kuota di LocalStorage dan database PostgreSQL.

Toleransi Skema: Jika kolom image_url belum dibuat di remote database, sistem tetap berhasil menyimpan seluruh data teks transaksi tanpa menimbulkan pesan galat.

Dukungan Universal Excel Engine: Kolom "Foto / Lampiran" otomatis terintegrasi pada template impor Excel maupun ekspor laporan purchasing.

# 27. Kesimpulan Pembaruan Terkini

Outing Management System kini semakin lengkap dan profesional dengan hadirnya fitur Upload & Kompresi Foto pada Modul Purchasing. Dengan adanya bukti foto barang atau struk belanja yang terkompresi secara optimal, akurasi pelaporan pengadaan barang terjamin tanpa mengorbankan kapasitas penyimpanan Supabase. Seluruh sistem tetap berjalan selaras dengan Universal Excel Engine, autentikasi berbasis User ID + Password, dan arsitektur hybrid storage offline-first.